MANUAL DE ENGENHARIA DE SOFTWARE
Sistema Profissional para Nutricionistas

Documento técnico para planejamento, arquitetura e desenvolvimento

Versão 1.0 — Julho/2026

Documento consolidado a partir dos arquivos: Projeto de Software – Sistema de Avaliação Nutricional Clínica e Projeto - Sistema de atendimento para Nutricionistas.

# Controle do Documento

| Item | Descrição |
| --- | --- |
| Nome do documento | Manual de Engenharia de Software - Sistema Nutricionistas |
| Versão | 1.0 |
| Finalidade | Organizar o projeto antes da implementação e servir como guia para desenvolvimento, testes e evolução. |
| Escopo | Sistema Desktop inicial, preparado para Web, Mobile, API e Inteligência Artificial. |
| Público | Desenvolvedor, analista, nutricionista responsável, equipe de implantação e manutenção. |

# Sumário Executivo

Este manual transforma as ideias e requisitos clínicos em um plano técnico organizado. O objetivo é criar uma base sólida para iniciar o desenvolvimento sem perda de direção, evitando retrabalho e permitindo que o software evolua com segurança.

O sistema será iniciado pela versão Desktop, mas sua arquitetura deve nascer preparada para Web, Mobile, banco de dados centralizado, integração futura com aplicativo do paciente e uso de inteligência artificial como apoio ao profissional.

## Decisão Estratégica Recomendada

Desenvolver primeiro um MVP Desktop com núcleo clínico funcional.

Separar regras clínicas e cálculos em serviços independentes da interface.

Utilizar banco de dados estruturado e versionado desde o início.

Criar API interna para facilitar a futura versão Web e Mobile.

Documentar cada módulo antes de codificar.

Implementar em fases pequenas e testáveis.

# 1. Visão Geral do Produto

## 1.1 Objetivo do Sistema

Criar uma plataforma profissional para atendimento nutricional, avaliação clínica, antropometria, exames laboratoriais, prescrição alimentar, relatórios, acompanhamento evolutivo e integração futura com aplicativo do paciente.

## 1.2 Público-Alvo

Nutricionistas clínicos e ambulatoriais.

Clínicas de nutrição.

Hospitais e unidades de internação.

Profissionais que acompanham pacientes em nefrologia, oncologia, pediatria, gestantes, idosos e terapia nutricional.

Pacientes que utilizarão o aplicativo móvel futuramente.

## 1.3 Escopo Inicial

Sistema Desktop para uso em até 10 computadores inicialmente.

Menu lateral esquerdo e área principal com abas.

Cadastro de pacientes, consultas, anamnese, triagem, antropometria, exames e relatórios.

Automação de cálculos e classificações ao salvar.

Preparação para impressão e exportação em PDF/Word.

Base técnica preparada para expansão Web e Mobile.

## 1.4 Fora do Escopo Inicial

Integração direta com laboratórios na primeira versão.

OCR avançado de exames na primeira entrega.

Aplicativo Mobile completo antes da consolidação do núcleo Desktop.

IA clínica autônoma sem validação do nutricionista.

# 2. Arquitetura Recomendada

## 2.1 Visão Arquitetural

A arquitetura recomendada é modular, separando interface, regras de negócio, persistência e integrações. Essa separação permite que o mesmo núcleo clínico seja reutilizado na versão Desktop, Web e Mobile.

## 2.2 Camadas

Interface Desktop

Aplicação / Casos de uso

Domínio clínico

Serviços de cálculo

Persistência

Relatórios

Integrações

Segurança e auditoria

## 2.3 Stack Recomendada

| Área | Recomendação | Motivo |
| --- | --- | --- |
| Desktop | Python + PySide6 ou PyQt | Interface profissional, boa produtividade e integração com banco. |
| API futura | FastAPI | Boa performance, documentação automática e integração com mobile/web. |
| Banco inicial | PostgreSQL ou SQLite no MVP | SQLite facilita início; PostgreSQL é melhor para multiusuário e expansão. |
| Web futura | React/Next.js | Escalabilidade e integração com API. |
| Mobile futuro | Flutter | Um único código para Android e iOS. |
| Relatórios | HTML/PDF + DOCX | Facilita personalização e impressão. |
| Versionamento | Git + GitHub | Controle de histórico e branches. |

## 2.4 Princípios Técnicos

Código comentado em pontos estratégicos.

Separação entre tela e regra de negócio.

Migrations para evolução do banco.

Testes para cálculos clínicos.

Logs e auditoria para operações sensíveis.

Preparação para LGPD desde a primeira versão.

# 3. Ambientes de Desenvolvimento

## 3.1 Ambiente Local

Windows 10/11

PyCharm ou VS Code

Git e GitHub

Python para Desktop/API ou stack equivalente escolhida

Banco local para desenvolvimento

Ferramenta de modelagem de banco

## 3.2 Ambientes do Projeto

Desenvolvimento

Homologação/Testes

Produção local ou servidor

Backup e recuperação

## 3.3 Organização do Repositório

Estrutura sugerida:

| Pasta | Responsabilidade |
| --- | --- |
| app/ | Inicialização da aplicação. |
| ui/ | Telas, componentes visuais e navegação. |
| modules/ | Módulos funcionais separados por domínio. |
| domain/ | Entidades e regras centrais. |
| services/ | Cálculos, relatórios e regras reutilizáveis. |
| repositories/ | Acesso ao banco de dados. |
| database/ | Conexão, migrations e seeds. |
| reports/ | Templates de relatórios. |
| tests/ | Testes automatizados. |
| docs/ | Documentação técnica. |

# 4. Roadmap por Versões

## 4.1 Versão 1.0 - MVP Desktop

Login, usuários, pacientes, consultas, anamnese, antropometria básica, triagem inicial, relatórios simples.

## 4.2 Versão 1.5 - Núcleo Clínico

Protocolos, exames, diagnóstico nutricional, dashboard e evolução gráfica.

## 4.3 Versão 2.0 - Planejamento Alimentar

Banco de alimentos, plano alimentar, receitas, substituições, lista de compras.

## 4.4 Versão 3.0 - Mobile e Portal

Aplicativo do paciente, portal Web, publicação de orientações e acompanhamento.

## 4.5 Versão 4.0 - IA e Integrações

OCR de exames, sugestões de plano alimentar, integração laboratorial e recursos inteligentes.

# 5. Catálogo de Módulos do Sistema

## 5.x Dashboard

Objetivo: Exibir visão geral de pacientes, alertas, pendências, indicadores e evolução clínica.

Total de pacientes ativos

Alertas críticos

Consultas do dia

Pacientes em risco

Gráficos de evolução

Semáforo nutricional

### Requisitos mínimos do módulo

☐ Tela principal criada

☐ Campos obrigatórios definidos

☐ Validações implementadas

☐ Integração com banco de dados

☐ Botão salvar com cálculos automáticos quando aplicável

☐ Relatório/visualização quando aplicável

☐ Testes básicos realizados

☐ Documentação atualizada

## 5.x Usuários e Permissões

Objetivo: Gerenciar login, perfis, permissões e segurança do sistema.

Administrador

Nutricionista

Recepcionista

Auditor

Paciente futuro via app

### Requisitos mínimos do módulo

☐ Tela principal criada

☐ Campos obrigatórios definidos

☐ Validações implementadas

☐ Integração com banco de dados

☐ Botão salvar com cálculos automáticos quando aplicável

☐ Relatório/visualização quando aplicável

☐ Testes básicos realizados

☐ Documentação atualizada

## 5.x Cadastro de Pacientes

Objetivo: Registrar dados pessoais, contato, histórico clínico e dados administrativos.

Dados pessoais

Dados clínicos

Convênio

Documentos

Responsáveis

Histórico

### Requisitos mínimos do módulo

☐ Tela principal criada

☐ Campos obrigatórios definidos

☐ Validações implementadas

☐ Integração com banco de dados

☐ Botão salvar com cálculos automáticos quando aplicável

☐ Relatório/visualização quando aplicável

☐ Testes básicos realizados

☐ Documentação atualizada

## 5.x Agenda e Consultas

Objetivo: Controlar marcação, retorno, status e histórico de atendimento.

Agenda diária

Consulta inicial

Retorno

Cancelamento

Pendências

Notificações futuras

### Requisitos mínimos do módulo

☐ Tela principal criada

☐ Campos obrigatórios definidos

☐ Validações implementadas

☐ Integração com banco de dados

☐ Botão salvar com cálculos automáticos quando aplicável

☐ Relatório/visualização quando aplicável

☐ Testes básicos realizados

☐ Documentação atualizada

## 5.x Anamnese

Objetivo: Coletar identificação, queixa principal, história clínica, padrão alimentar e comportamento alimentar.

Identificação

QP/HDA/HPP

Histórico familiar

Rotina alimentar

Fome emocional

Sintomas gastrointestinais

Observações clínicas

### Requisitos mínimos do módulo

☐ Tela principal criada

☐ Campos obrigatórios definidos

☐ Validações implementadas

☐ Integração com banco de dados

☐ Botão salvar com cálculos automáticos quando aplicável

☐ Relatório/visualização quando aplicável

☐ Testes básicos realizados

☐ Documentação atualizada

## 5.x Triagem Nutricional

Objetivo: Aplicar protocolos conforme perfil do paciente e calcular risco automaticamente.

NRS-2002

MUST

MST

SGA/ASG

MNA

MNA-SF

STRONGkids

MIS

### Requisitos mínimos do módulo

☐ Tela principal criada

☐ Campos obrigatórios definidos

☐ Validações implementadas

☐ Integração com banco de dados

☐ Botão salvar com cálculos automáticos quando aplicável

☐ Relatório/visualização quando aplicável

☐ Testes básicos realizados

☐ Documentação atualizada

## 5.x Antropometria

Objetivo: Registrar medidas e calcular indicadores automaticamente.

Peso

Altura

IMC

Circunferências

Dobras

RCQ

RCEst

CMB

AMB

AGB

### Requisitos mínimos do módulo

☐ Tela principal criada

☐ Campos obrigatórios definidos

☐ Validações implementadas

☐ Integração com banco de dados

☐ Botão salvar com cálculos automáticos quando aplicável

☐ Relatório/visualização quando aplicável

☐ Testes básicos realizados

☐ Documentação atualizada

## 5.x Composição Corporal

Objetivo: Controlar bioimpedância, dobras e protocolos de composição corporal.

Pollock

Durnin & Womersley

Faulkner

Petroski

Guedes

BIA

DXA

### Requisitos mínimos do módulo

☐ Tela principal criada

☐ Campos obrigatórios definidos

☐ Validações implementadas

☐ Integração com banco de dados

☐ Botão salvar com cálculos automáticos quando aplicável

☐ Relatório/visualização quando aplicável

☐ Testes básicos realizados

☐ Documentação atualizada

## 5.x Gasto Energético

Objetivo: Calcular TMB, GET e necessidades nutricionais.

Harris-Benedict

Mifflin-St Jeor

Owen

Schofield

FAO/OMS

Cunningham

Katch-McArdle

DRIs

### Requisitos mínimos do módulo

☐ Tela principal criada

☐ Campos obrigatórios definidos

☐ Validações implementadas

☐ Integração com banco de dados

☐ Botão salvar com cálculos automáticos quando aplicável

☐ Relatório/visualização quando aplicável

☐ Testes básicos realizados

☐ Documentação atualizada

## 5.x Exames Laboratoriais

Objetivo: Cadastrar, interpretar e acompanhar exames com alertas.

Hemograma

Perfil glicêmico

Função renal

Eletrólitos

Função hepática

Perfil lipídico

Vitaminas

Minerais

Marcadores inflamatórios

### Requisitos mínimos do módulo

☐ Tela principal criada

☐ Campos obrigatórios definidos

☐ Validações implementadas

☐ Integração com banco de dados

☐ Botão salvar com cálculos automáticos quando aplicável

☐ Relatório/visualização quando aplicável

☐ Testes básicos realizados

☐ Documentação atualizada

## 5.x Diagnóstico Nutricional

Objetivo: Classificar estado nutricional com base em protocolos.

GLIM

ASPEN

ESPEN

BRASPEN

Sarcopenia

Caquexia

Fragilidade

### Requisitos mínimos do módulo

☐ Tela principal criada

☐ Campos obrigatórios definidos

☐ Validações implementadas

☐ Integração com banco de dados

☐ Botão salvar com cálculos automáticos quando aplicável

☐ Relatório/visualização quando aplicável

☐ Testes básicos realizados

☐ Documentação atualizada

## 5.x Planejamento Alimentar

Objetivo: Gerar plano alimentar conforme necessidades, preferências e restrições.

Distribuição por refeições

Cardápio diário

Plano semanal

Plano mensal

Substituições

Lista de compras

### Requisitos mínimos do módulo

☐ Tela principal criada

☐ Campos obrigatórios definidos

☐ Validações implementadas

☐ Integração com banco de dados

☐ Botão salvar com cálculos automáticos quando aplicável

☐ Relatório/visualização quando aplicável

☐ Testes básicos realizados

☐ Documentação atualizada

## 5.x Banco de Alimentos

Objetivo: Manter alimentos com dados nutricionais e medidas caseiras.

TACO

TBCA

Alimentos regionais

Produtos industrializados

Micronutrientes

Índice glicêmico

### Requisitos mínimos do módulo

☐ Tela principal criada

☐ Campos obrigatórios definidos

☐ Validações implementadas

☐ Integração com banco de dados

☐ Botão salvar com cálculos automáticos quando aplicável

☐ Relatório/visualização quando aplicável

☐ Testes básicos realizados

☐ Documentação atualizada

## 5.x Receitas

Objetivo: Cadastrar receitas com cálculo automático por porção e por 100g.

Ingredientes

Modo de preparo

Rendimento

Foto

Cálculo nutricional

Ajuste de porções

### Requisitos mínimos do módulo

☐ Tela principal criada

☐ Campos obrigatórios definidos

☐ Validações implementadas

☐ Integração com banco de dados

☐ Botão salvar com cálculos automáticos quando aplicável

☐ Relatório/visualização quando aplicável

☐ Testes básicos realizados

☐ Documentação atualizada

## 5.x Suplementos

Objetivo: Cadastrar suplementos, fórmulas enterais e módulos.

Fabricante

Composição

Densidade calórica

Osmolaridade

Indicações

Contraindicações

### Requisitos mínimos do módulo

☐ Tela principal criada

☐ Campos obrigatórios definidos

☐ Validações implementadas

☐ Integração com banco de dados

☐ Botão salvar com cálculos automáticos quando aplicável

☐ Relatório/visualização quando aplicável

☐ Testes básicos realizados

☐ Documentação atualizada

## 5.x Relatórios

Objetivo: Gerar documentos profissionais para impressão e exportação.

Relatório clínico

Plano alimentar

Evolução

Exames

Lista de compras

Termos e orientações

### Requisitos mínimos do módulo

☐ Tela principal criada

☐ Campos obrigatórios definidos

☐ Validações implementadas

☐ Integração com banco de dados

☐ Botão salvar com cálculos automáticos quando aplicável

☐ Relatório/visualização quando aplicável

☐ Testes básicos realizados

☐ Documentação atualizada

## 5.x Financeiro

Objetivo: Controlar atendimentos, pagamentos e relatórios financeiros.

Planos

Pagamentos

Recebimentos

Inadimplência

Relatório mensal

### Requisitos mínimos do módulo

☐ Tela principal criada

☐ Campos obrigatórios definidos

☐ Validações implementadas

☐ Integração com banco de dados

☐ Botão salvar com cálculos automáticos quando aplicável

☐ Relatório/visualização quando aplicável

☐ Testes básicos realizados

☐ Documentação atualizada

## 5.x Aplicativo do Paciente

Objetivo: Permitir que paciente acesse orientações, plano alimentar e evolução.

Login paciente

Plano publicado

Orientações

Mensagens futuras

Registro de adesão

### Requisitos mínimos do módulo

☐ Tela principal criada

☐ Campos obrigatórios definidos

☐ Validações implementadas

☐ Integração com banco de dados

☐ Botão salvar com cálculos automáticos quando aplicável

☐ Relatório/visualização quando aplicável

☐ Testes básicos realizados

☐ Documentação atualizada

## 5.x IA do Sistema

Objetivo: Apoiar a nutricionista com sugestões e automações sem substituir decisão clínica.

Sugestões alimentares

Substituições

Resumo de consulta

Interpretação assistida

Alertas inteligentes

### Requisitos mínimos do módulo

☐ Tela principal criada

☐ Campos obrigatórios definidos

☐ Validações implementadas

☐ Integração com banco de dados

☐ Botão salvar com cálculos automáticos quando aplicável

☐ Relatório/visualização quando aplicável

☐ Testes básicos realizados

☐ Documentação atualizada

# 6. Banco de Dados - Modelo Inicial

O banco de dados deverá ser modelado com foco em rastreabilidade clínica, segurança, histórico e possibilidade de evolução para multiusuário. As tabelas abaixo compõem o modelo inicial recomendado.

| Tabela | Finalidade |
| --- | --- |
| usuarios | Usuários do sistema, login, senha criptografada, perfil e status. |
| perfis_permissao | Perfis de acesso e permissões por módulo. |
| pacientes | Cadastro principal do paciente. |
| paciente_contatos | Telefones, e-mails, responsáveis e contatos de emergência. |
| consultas | Histórico de consultas e retornos. |
| anamnese | Dados completos da anamnese clínica e alimentar. |
| padrao_alimentar | Questionário detalhado de alimentação e comportamento alimentar. |
| triagens | Protocolos aplicados e classificações. |
| antropometrias | Medidas corporais e indicadores calculados. |
| bioimpedancias | Dados de equipamentos e resultados de BIA. |
| dobras_cutaneas | Registro de dobras e protocolos. |
| gasto_energetico | Equações, fatores e resultados energéticos. |
| exames_laboratoriais | Cabeçalho de exames por data/laboratório. |
| exame_itens | Resultados individuais de exames. |
| diagnosticos_nutricionais | Classificações GLIM, ASPEN, ESPEN e BRASPEN. |
| planos_alimentares | Planos prescritos por período. |
| plano_refeicoes | Refeições do plano alimentar. |
| plano_itens | Alimentos, receitas e porções dentro das refeições. |
| alimentos | Banco de alimentos TACO/TBCA/personalizado. |
| receitas | Receitas cadastradas. |
| receita_ingredientes | Ingredientes e quantidades das receitas. |
| suplementos | Suplementos e fórmulas enterais. |
| relatorios | Relatórios gerados e histórico. |
| arquivos_anexos | PDFs, fotos e documentos anexados. |
| logs_auditoria | Registro de ações sensíveis para LGPD. |
| configuracoes | Parâmetros gerais do sistema. |

## 6.1 Convenções de Banco

Todas as tabelas devem possuir id, created_at, updated_at e deleted_at quando fizer sentido.

Utilizar soft delete para dados clínicos.

Nunca apagar histórico clínico sem registro de auditoria.

Campos sensíveis devem ser protegidos conforme LGPD.

Utilizar migrations para qualquer alteração de estrutura.

# 7. Regras de Negócio e Cálculos

| Regra | Ação do Sistema |
| --- | --- |
| Perda de peso > 10% em 6 meses | Gerar alerta de risco nutricional. |
| IMC < 18,5 em adulto | Classificar risco de desnutrição conforme protocolo utilizado. |
| Potássio > 5,5 mEq/L | Gerar alerta clínico de hipercalemia. |
| Jejum > 48h | Gerar alerta nutricional. |
| GLIM positivo | Gerar diagnóstico nutricional automático, mantendo confirmação pelo profissional. |
| Paciente hemodiálise | Ativar campos de peso seco, ganho interdialítico, Kt/V, URR e exames prioritários. |
| Paciente pediátrico | Ativar curvas de crescimento, percentis e escore Z. |
| Gestante/lactante | Ativar campos específicos e referências apropriadas. |
| Plano alimentar salvo | Recalcular energia, macros, micros e lista de compras. |
| Receita alterada | Recalcular composição nutricional da receita e dos planos que a utilizam. |

## 7.1 Serviços de Cálculo Recomendados

ServicoIMC

ServicoPerdaPeso

ServicoTriagemNutricional

ServicoAntropometria

ServicoComposicaoCorporal

ServicoGastoEnergetico

ServicoExames

ServicoDiagnostico

ServicoPlanoAlimentar

ServicoRelatorios

# 8. Diretrizes de UX/UI

Menu lateral esquerdo fixo.

Área principal com abas no lado direito.

Botões padronizados: Novo, Salvar, Editar, Excluir, Imprimir, Exportar, Voltar.

Campos obrigatórios com indicação visual.

Cálculos automáticos após salvar ou recalcular.

Semáforos clínicos: verde, amarelo e vermelho.

Layout limpo para uso em consultório e ambiente hospitalar.

Relatórios com identidade profissional da clínica/nutricionista.

| Área da Tela | Descrição |
| --- | --- |
| Menu lateral | Acesso aos módulos principais. |
| Topo | Nome do paciente selecionado, usuário logado e atalhos. |
| Conteúdo | Formulários e abas do módulo atual. |
| Rodapé | Status, versão do sistema e mensagens. |
| Painel de alertas | Alertas clínicos, pendências e avisos automáticos. |

# 9. API e Integrações Futuras

Mesmo que a primeira versão seja Desktop, recomenda-se estruturar o núcleo para futura exposição por API. Isso facilitará o aplicativo do paciente, portal Web e integrações externas.

| Endpoint futuro | Finalidade |
| --- | --- |
| POST /auth/login | Autenticação de usuário. |
| GET /pacientes | Listar pacientes. |
| POST /pacientes | Cadastrar paciente. |
| GET /pacientes/{id} | Consultar detalhes do paciente. |
| POST /consultas | Criar consulta. |
| POST /anamnese | Salvar anamnese. |
| POST /antropometria | Salvar medidas e calcular indicadores. |
| POST /exames | Cadastrar exames. |
| POST /planos | Criar plano alimentar. |
| GET /relatorios/{id} | Gerar relatório. |
| POST /mobile/publicar | Publicar conteúdo no app do paciente. |

# 10. Inteligência Artificial

A IA deverá atuar como apoio ao nutricionista, nunca como substituta da decisão profissional. Toda sugestão deve ser revisável, editável e aprovada antes de ser enviada ao paciente.

Gerar rascunho de plano alimentar com base nas metas calculadas.

Sugerir substituições equivalentes.

Resumir consulta e evolução do paciente.

Ajudar a interpretar exames com base em regras pré-definidas.

Sugerir orientações nutricionais personalizadas.

Auxiliar na geração de receitas compatíveis com restrições.

## 10.1 Limites da IA

Não diagnosticar de forma autônoma.

Não prescrever sem validação da nutricionista.

Exibir aviso de revisão profissional.

Registrar logs das sugestões aceitas ou rejeitadas.

# 11. Plano de Desenvolvimento por Fases

| Fase | Entrega | Critério geral |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 | Preparação do ambiente | Concluir, testar e documentar antes de avançar. |
| Fase 2 | Arquitetura base | Concluir, testar e documentar antes de avançar. |
| Fase 3 | Login e permissões | Concluir, testar e documentar antes de avançar. |
| Fase 4 | Dashboard inicial | Concluir, testar e documentar antes de avançar. |
| Fase 5 | Cadastro de pacientes | Concluir, testar e documentar antes de avançar. |
| Fase 6 | Agenda | Concluir, testar e documentar antes de avançar. |
| Fase 7 | Anamnese | Concluir, testar e documentar antes de avançar. |
| Fase 8 | Triagem nutricional | Concluir, testar e documentar antes de avançar. |
| Fase 9 | Antropometria | Concluir, testar e documentar antes de avançar. |
| Fase 10 | Composição corporal | Concluir, testar e documentar antes de avançar. |
| Fase 11 | Gasto energético | Concluir, testar e documentar antes de avançar. |
| Fase 12 | Exames laboratoriais | Concluir, testar e documentar antes de avançar. |
| Fase 13 | Diagnóstico nutricional | Concluir, testar e documentar antes de avançar. |
| Fase 14 | Planejamento alimentar | Concluir, testar e documentar antes de avançar. |
| Fase 15 | Banco de alimentos | Concluir, testar e documentar antes de avançar. |
| Fase 16 | Receitas | Concluir, testar e documentar antes de avançar. |
| Fase 17 | Suplementos | Concluir, testar e documentar antes de avançar. |
| Fase 18 | Relatórios | Concluir, testar e documentar antes de avançar. |
| Fase 19 | Financeiro | Concluir, testar e documentar antes de avançar. |
| Fase 20 | Backup e segurança | Concluir, testar e documentar antes de avançar. |
| Fase 21 | Aplicativo do paciente | Concluir, testar e documentar antes de avançar. |
| Fase 22 | Portal Web | Concluir, testar e documentar antes de avançar. |
| Fase 23 | IA | Concluir, testar e documentar antes de avançar. |
| Fase 24 | Integrações externas | Concluir, testar e documentar antes de avançar. |
| Fase 25 | Testes finais e implantação | Concluir, testar e documentar antes de avançar. |

## Fase 1 - Preparação do ambiente

☐ Especificação do módulo concluída

☐ Banco/tabelas definidos

☐ Tela ou serviço implementado

☐ Validações implementadas

☐ Testes executados

☐ Relatório de conclusão da fase criado

## Fase 2 - Arquitetura base

☐ Especificação do módulo concluída

☐ Banco/tabelas definidos

☐ Tela ou serviço implementado

☐ Validações implementadas

☐ Testes executados

☐ Relatório de conclusão da fase criado

## Fase 3 - Login e permissões

☐ Especificação do módulo concluída

☐ Banco/tabelas definidos

☐ Tela ou serviço implementado

☐ Validações implementadas

☐ Testes executados

☐ Relatório de conclusão da fase criado

## Fase 4 - Dashboard inicial

☐ Especificação do módulo concluída

☐ Banco/tabelas definidos

☐ Tela ou serviço implementado

☐ Validações implementadas

☐ Testes executados

☐ Relatório de conclusão da fase criado

## Fase 5 - Cadastro de pacientes

☐ Especificação do módulo concluída

☐ Banco/tabelas definidos

☐ Tela ou serviço implementado

☐ Validações implementadas

☐ Testes executados

☐ Relatório de conclusão da fase criado

## Fase 6 - Agenda

☐ Especificação do módulo concluída

☐ Banco/tabelas definidos

☐ Tela ou serviço implementado

☐ Validações implementadas

☐ Testes executados

☐ Relatório de conclusão da fase criado

## Fase 7 - Anamnese

☐ Especificação do módulo concluída

☐ Banco/tabelas definidos

☐ Tela ou serviço implementado

☐ Validações implementadas

☐ Testes executados

☐ Relatório de conclusão da fase criado

## Fase 8 - Triagem nutricional

☐ Especificação do módulo concluída

☐ Banco/tabelas definidos

☐ Tela ou serviço implementado

☐ Validações implementadas

☐ Testes executados

☐ Relatório de conclusão da fase criado

## Fase 9 - Antropometria

☐ Especificação do módulo concluída

☐ Banco/tabelas definidos

☐ Tela ou serviço implementado

☐ Validações implementadas

☐ Testes executados

☐ Relatório de conclusão da fase criado

## Fase 10 - Composição corporal

☐ Especificação do módulo concluída

☐ Banco/tabelas definidos

☐ Tela ou serviço implementado

☐ Validações implementadas

☐ Testes executados

☐ Relatório de conclusão da fase criado

## Fase 11 - Gasto energético

☐ Especificação do módulo concluída

☐ Banco/tabelas definidos

☐ Tela ou serviço implementado

☐ Validações implementadas

☐ Testes executados

☐ Relatório de conclusão da fase criado

## Fase 12 - Exames laboratoriais

☐ Especificação do módulo concluída

☐ Banco/tabelas definidos

☐ Tela ou serviço implementado

☐ Validações implementadas

☐ Testes executados

☐ Relatório de conclusão da fase criado

## Fase 13 - Diagnóstico nutricional

☐ Especificação do módulo concluída

☐ Banco/tabelas definidos

☐ Tela ou serviço implementado

☐ Validações implementadas

☐ Testes executados

☐ Relatório de conclusão da fase criado

## Fase 14 - Planejamento alimentar

☐ Especificação do módulo concluída

☐ Banco/tabelas definidos

☐ Tela ou serviço implementado

☐ Validações implementadas

☐ Testes executados

☐ Relatório de conclusão da fase criado

## Fase 15 - Banco de alimentos

☐ Especificação do módulo concluída

☐ Banco/tabelas definidos

☐ Tela ou serviço implementado

☐ Validações implementadas

☐ Testes executados

☐ Relatório de conclusão da fase criado

## Fase 16 - Receitas

☐ Especificação do módulo concluída

☐ Banco/tabelas definidos

☐ Tela ou serviço implementado

☐ Validações implementadas

☐ Testes executados

☐ Relatório de conclusão da fase criado

## Fase 17 - Suplementos

☐ Especificação do módulo concluída

☐ Banco/tabelas definidos

☐ Tela ou serviço implementado

☐ Validações implementadas

☐ Testes executados

☐ Relatório de conclusão da fase criado

## Fase 18 - Relatórios

☐ Especificação do módulo concluída

☐ Banco/tabelas definidos

☐ Tela ou serviço implementado

☐ Validações implementadas

☐ Testes executados

☐ Relatório de conclusão da fase criado

## Fase 19 - Financeiro

☐ Especificação do módulo concluída

☐ Banco/tabelas definidos

☐ Tela ou serviço implementado

☐ Validações implementadas

☐ Testes executados

☐ Relatório de conclusão da fase criado

## Fase 20 - Backup e segurança

☐ Especificação do módulo concluída

☐ Banco/tabelas definidos

☐ Tela ou serviço implementado

☐ Validações implementadas

☐ Testes executados

☐ Relatório de conclusão da fase criado

# 12. Padrões de Código e Qualidade

Nomear classes e arquivos de forma clara.

Evitar regra de negócio dentro da tela.

Criar serviços para cálculos.

Criar testes para qualquer fórmula clínica.

Registrar erros em logs.

Manter commits pequenos e descritivos.

Utilizar branches: main, develop, feature/nome-da-fase.

Documentar decisões técnicas importantes.

## 12.1 Padrão de Commit

| Tipo | Exemplo |
| --- | --- |
| feat | feat: cria cadastro de pacientes |
| fix | fix: corrige cálculo de IMC |
| docs | docs: atualiza manual da anamnese |
| test | test: adiciona testes de perda de peso |
| refactor | refactor: separa serviço de triagem |

# 13. Plano de Testes

| Tipo de Teste | Objetivo |
| --- | --- |
| Unitário | Validar funções e cálculos isolados. |
| Integração | Validar tela + serviço + banco. |
| Aceitação | Validar se o fluxo atende ao uso real da nutricionista. |
| Regressão | Garantir que novas alterações não quebrem funcionalidades existentes. |
| Segurança | Validar login, permissões e proteção de dados. |
| Relatórios | Validar impressão, PDF e Word. |
| Backup | Validar recuperação de dados. |

## 13.1 Casos de Teste Essenciais

☐ Cadastrar paciente completo

☐ Editar paciente

☐ Criar consulta

☐ Salvar anamnese

☐ Aplicar triagem e gerar classificação

☐ Calcular IMC

☐ Calcular perda de peso

☐ Cadastrar exame alterado e gerar alerta

☐ Criar plano alimentar

☐ Gerar relatório em PDF/Word

☐ Restaurar backup

# 14. Segurança, LGPD e Auditoria

Consentimento para uso e armazenamento dos dados.

Controle de acesso por perfil.

Senha criptografada.

Auditoria de alterações clínicas.

Backup periódico.

Registro de login e operações sensíveis.

Permissão para exportar relatórios.

Política de retenção e exclusão conforme orientação jurídica.

| Risco | Medida Preventiva |
| --- | --- |
| Acesso indevido | Login, senha forte e permissões. |
| Perda de dados | Backup automático e restauração testada. |
| Alteração não rastreada | Logs de auditoria. |
| Vazamento de relatório | Controle de exportação e permissões. |
| Erro de cálculo | Testes automatizados e validação profissional. |

# 15. Implantação e Manutenção

Instalador do sistema Desktop.

Configuração inicial do banco.

Cadastro do administrador.

Configuração de backup.

Treinamento da nutricionista.

Manual do usuário.

Canal de suporte.

Plano de atualizações.

## 15.1 Checklist de Implantação

☐ Computadores conferidos

☐ Banco configurado

☐ Usuários cadastrados

☐ Backup configurado

☐ Impressora testada

☐ Relatórios testados

☐ Primeiro paciente teste cadastrado

☐ Treinamento realizado

# 16. Template de Especificação de Tela

| Campo | Descrição a preencher |
| --- | --- |
| Nome da tela | Exemplo: Cadastro de Pacientes |
| Objetivo | Finalidade da tela. |
| Usuários permitidos | Perfis que podem acessar. |
| Campos | Lista completa de campos. |
| Botões | Ações disponíveis. |
| Validações | Regras obrigatórias. |
| Tabelas envolvidas | Tabelas utilizadas. |
| Fluxo principal | Passo a passo de uso. |
| Fluxos alternativos | Erros e exceções. |
| Critérios de aceite | Condições para considerar pronto. |

# 17. Template de Documentação de Módulo

| Seção | Conteúdo |
| --- | --- |
| Objetivo | O que o módulo resolve. |
| Escopo | O que entra e o que não entra. |
| Fluxo | Como o usuário utiliza. |
| Regras | Regras de negócio. |
| Banco | Tabelas e relacionamentos. |
| Serviços | Classes e funções principais. |
| Telas | Interfaces do módulo. |
| Relatórios | Saídas e impressões. |
| Testes | Casos de teste. |
| Pendências | Itens futuros. |

# 18. Backlog Inicial

| Prioridade | Item |
| --- | --- |
| Alta | Criar repositório Git e estrutura base. |
| Alta | Definir banco de dados inicial. |
| Alta | Criar tela de login. |
| Alta | Criar cadastro de pacientes. |
| Alta | Criar anamnese inicial. |
| Alta | Criar antropometria básica. |
| Alta | Criar relatório simples. |
| Média | Criar dashboard com indicadores. |
| Média | Criar triagens avançadas. |
| Média | Criar exames laboratoriais. |
| Média | Criar planejamento alimentar. |
| Baixa | Criar app do paciente. |
| Baixa | Criar portal Web. |
| Baixa | Integrar IA avançada. |

# 19. Conclusão e Próximos Passos

A próxima etapa recomendada é detalhar o Volume 2 - Arquitetura de Software. Nele serão definidos diagramas, padrões, fluxo de dados, estrutura de pastas, escolha definitiva de tecnologia, banco de dados e estratégia de implementação do MVP.

Aprovar este manual como base inicial.

Criar o documento de arquitetura detalhada.

Criar o modelo de banco de dados.

Criar protótipos das principais telas.

Iniciar a Fase 1 com repositório, ambiente e estrutura base.